בס"ד

הסכם עבודה                             מספר: 03/00141                                        מקור

לכבוד:                                                                                                                          תאריך: 16/01/2018

דף 1 מתוך 2

הסכם זה תואם להצעת מחיר / הזמנת עבודה מס' 02/00141

כל החומרים והעבודה תקניים

העבודה כוללת חומר שחור בלבד ולא כוללת חומר לבן כלל כגון אביק לאמבטיה, ברזי ניל, צבע, רובה, סיפונים, ספי קרמיקה, וכדו'

עבודת החשמל כוללת שקעים ומתגים סטנדרט (לא גביס/וייסבורד)

תאריך תחילת העבודה /2018

תאריך סיום העבודה 50 ימי עבודה לאחר תאריך ההתחלה

כל שבוע איחור באשמת הקבלן ישולם סך 400 ₪ ע"י הקבלן, וכל שבוע עיכוב מצד המזמין ישלם סך 400 ₪ לקבלן

אחריות על נזילות באינסטלציה 7 שנים על תשתיות בלבד ועל כל שאר העבודה 24 חודש

אופן התשלום כדלהלן:

תשלום ראשון בסך,000 ₪ לפני תחילת העבודה

תשלום בסך,000 ₪ לאחר תשתיות מים וחשמל (לא כולל מה שבתוך קיר שיבנה במהלך השיפוץ)

תשלום בסך  ,000 ₪ לאחר קירות

תשלום בסך,000 ₪ לאחר התקנת אמבטיה, ניאגרות סמויות וריצוף

תשלום אחרון בסך  ₪ בסיום העבודה לפני המתנות

כל תוספת שאינה סוכמה בחוזה זה תחויב בתשלום ובתוספת ימי עבודה ותהווה עילה לתוספת ימי עבודה.

איחור בתשלומים יכול לגרום לעיכוב העבודה

גם אם חלילה יהיו חילוקי דעות תידון ע"פ בוררות בדיין מוסכם ומוסמך על 2 הצדדים

מפיק המסמך:                                                  שם המקבל_______חתימה________תאריך_______

Vb  שיפוצים: ____________