בס"ד
המקום: _________________ 
תאריך: _______________
הסכם לביצוע עבודות בניה
בין: _____________________________________________  להלן "המזמין" מצד אחד.
לבין: _____________________________________________ להלן "הקבלן" מצד שני.
והואיל וברצון המזמין לבצע עבודות בניה כמתואר להלן: שיפוץ דירה קיימת.
בבניין הנמצא ברחוב אהרון אשכולי 124 דירה 34 הכל לפי המתואר במפרט הטכני המיוחד וברשימת הכמויות המצורפות, אשר יקראו להלן "העבודות".
והואיל והקבלן מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לכל הוראות חוזה זה, והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות תמורת הסך של ______________, ולפי המחירים המצורפים לחוזה זה.              פריסת התשלומים:

	       
	השלב
	
	הסכום בשקלים
	שולם סה"כ
	חתימת הקבלן

	1.
	מקדמה בעת חתימת החוזה
	
	10,000 ₪ 
	
	

	2.
	
	
	10,000 ₪ 
	
	

	3.
	
	
	8,000 ₪ 
	
	

	4.
	בגמר העבודה
	
	10,000 ₪ 
	
	

	סה"כ
	38,000 ₪ 
	
	


וכל זה בהסתמך על הצהרת הקבלן כי הוא בעל ידע ומומחיות מקצועית הדרושים לביצוע העבודות.

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

1) המבוא לחוזה זה והתנאים הכלליים – נספח א' יהיו חלק בלתי נפרד מהחוזה.
2) פירוט עבודות הבניה:
	1.
	ריצוף כל הדירה בהדבקה, כולל פנלים (כולל המרפסת) (בלי חדרי השרותים)
	70 מ"ר

	2.
	שיפוץ השרותים הבודד וחדר השרות והאמבטיה קומפלט, הכולל:

הרמת הריצוף הקיים, קילוף הקרמיקה הקיימת, החלפת האסלה, תוספת אסלה במ. שרות, נקודות אינסטלציה חדשות לאמבטיה, כיור, מכונת כביסה ואסלות, התקנת אמבטיה, כיור, אסלות, ריצוף, וחיפוי כל הקירות.
	

	3.
	החלפת שיש וכיורים במטבח, כולל שיש קיסר
	

	4.
	קילוף הקרמיקות במטבח וחיפוי חדש.
	

	5.
	סגירת הפתח בסלון, ובחדר שינה בבלוק כולל חיפוי אבן מכיוון המרפסת כדוגמת הקיים.
	

	6.
	פריצת החלון בפרוזדור לדלת, כולל התקנת הדלת מחדר השינה. במידה והדלת תיהרס בפירוק – התקנת דלת עץ עם מנעול, כדוגמת הדלתות הקיימות.
	

	7.
	פריצת חלון בסלון בגודל 1.50 מ' X 1.25 מ'  כולל חלון אלומיניום+תריס גלילה
	

	8.
	צביעת כל הדירה בצבע אקרילי מגוון, כולל סיוד תקרות, כולל צביעת דלתות בשמן
	


3) תמורת תשלום שכר החוזה כמסוכם, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם למפרט הטכני בסעיף 2, ולתנאים הכלליים ובהתאם להוראות ביצוע שיינתנו מזמן לזמן ע"י נציגי המזמין, האדריכל והמהנדס, או ע"י המזמין עצמו לקבלן, וזאת לפי המחירים אשר בהצעתו ובחוזה זה, הכל לשביעות רצונו המוחלטת של המזמין.
4) תמורת ביצוע העבודות ע"י הקבלן, כאמור לעיל, מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה כמסוכם בחוזה בהתאם לתנאים המפורטים להלן בנספח א'.
5) תקופת בדק – מוסכם ומוצהר בין הצדדים על תקופה של 12 חודשים המתחילה במועד בו נמסרה לקבלן תעודת השלמה לגבי גמר ביצוע העבודות לפי החוזה מידי המזמין ( פירוט התחייבויות הקבלן בתקופה זו ראה נספח א')
6) תקופת ביצוע העבודות: ___________________________________________________________
א. תאריך תחילת ביצוע העבודות ____________________________________________________

ב. תאריך סיום ביצוע העבודות ______________________________________________________
7) סכום פיצויים קבועים ומוערכים מראש במקרה של פיגור בביצוע העבודות סך של ________________ לכל יום / שבוע / חודש של פיגור.
8) המזמין רשאי להפסיק את התקשרותו עם הקבלן עפ"י הסכם זה, אם ימולאו הפרטים דלקמן:

1. בתום כל אחד מהשלבים המצויינים דלעיל.
2. באמצע כל אחד מהשלבים הנ"ל, אך במקרה זה יצטרך המזמין לשלם לקבלן את מלא הסכום המגיע לו עד תום אותו שלב לפי הערכת שמאי.
3. הפסקת ההתקשרות תיעשה במילוי התנאים דלעיל, אך ורק בכתב.
9) הצדדים מסכימים בזאת, כי בכל מקרה שתתגלע ביניהם דין ודברים - חו"ח - בכל הנוגע לפרוייקט הנידון במסמך זה, יפנו ל- _________________ אשר יהיה בורר יחיד עפ"י חוק הבוררות, ואשר פסיקתו תהיה סופית ומחייבת. הבורר יהיה פטור מדיני ראיות, לא יחול עליו הדין המהותי והפרוצדורה הנהוגה בבתי משפט, יהיה פטור מלנהל פרוטוקולים, ויהיה רשאי לפסוק הן לדין והן לפשר. כמו כן יהיה פטור מלנמק את פסק דינו.
10) כל תנאי הסכם זה באם יש בהם חשש איסור ריבית, הרי הם כפופים להיתר עיסקה לפי הנוסח המלא של בנק ירושלים.
11) הצדדים מקבלים על עצמם את כל סעיפי הסכם זה מרצון ובהבנה מלאה, ולראיה באים על החתום:
	הקבלן  ___________________
ת.ז. _____________________
כתובת: __________________

טל: _____________________

חתימה: ____________________

הקבלן
	                           המזמין _________________

                           ת.ז. ___________________

                           כתובת: ________________

                           טל: ___________________

חתימה:

____________________
המזמין

	
	


בס"ד

תנאים כלליים - נספח א

1) הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי:

1. ביקר במקום ביצוע העבודות לפני הגשת הצעתו, בדק ובחן את מקום העבודה, את התנאים השוררים בו ואת דרכי הגישה, והביא בחשבון במסרו הצעתו למזמין את כל התנאים המיוחדים והאחרים המתייחסים למקום העבודה.
2. המחירים שבחוזה כוללים בין היתר את כל החומרים (השחורים), העבודה והציוד, הכלים ואמצעי העזר הדרושים לביצוע העבודות. כמו כן כוללים המחירים העמסה, הובלה ופירוק של חומרים, ציוד וכלים נדרשים, וסילוק פסולת בניין מכל סוג שהוא למקום מאושר ע"י הרשות המקומית המוסמכת.
3. המחירים שבחוזה מהווים תמורה מלאה ושלימה לקבלן עבור ביצוע העבודות לפי חוזה זה.
2) הקבלן מתחייב בזה:

1. להשתמש לשם ביצוע העבודות בחומרים חדשים, טובים ומתאימים לפי דרישות מכון התקנים       הישראלי, וזאת בנוסף לדרישות מיוחדות מצד המזמין ו/או נציגיו.
2. לבצע את העבודות באופן טוב, מקצועי ומושלם, לפי תכנית המהנדס ולפי דרישותיו, לשביעות רצון המזמין ולפי דרישות התקנים הישראלים המעודכנים הקיימים, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות.
3. לספק על חשבונו את כל החומרים, הציוד, העבודות, המכשירים, כלי העבודה ושרותים האחרים הדרושים לשם ביצוע העבודות בהתאם לדרישות החוזה.
4. לקבל על עצמו את האחריות עבור כל נזק לאדם שלישי, שייגרם על ידו, או על ידי אחד מאנשיו או פועליו, או כתוצאה ישירה/עקיפה של ביצוע העבודות, ולשם כך מתחייב לתקן נזקים שנגרמו כלפי כל אדם וגוף שלישי.
5. לשמור על ניקיון של חדר המדרגות בבניין, ובסיום כל יום עבודה לטאטאו.
6. לתקן על חשבונו ללא דיחוי כל פגם שנתגלה בעבודות שבוצעו, במשך כל תקופת הבדק (המוגדרת לעיל), ואשר נגרם לדעת המזמין ו/או נציגיו מעבודה גרועה ו'או משימוש בחומרים גרועים.
3) המזמין ו/או נציגיו (האדריכל והמהנדס) יהיו רשאים לבדוק את טיב העבודות המבוצעות ע"י הקבלן והחומרים בהם הוא משתמש, וזכותם לפסול כל חומר או עבודה שאינם בהתאם לדרישות חוזה זה, ועל הקבלן להחליף ולתקן על חשבונו על הטעון תיקון ו/או החלפה לשביעות רצון המזמין.

4) המזמין יהיה רשאי להגדיל או להקטין הקף העבודות שבחוזה ו/או להורות על שינויים בעבודות בהיקף כספי של עד 50% משכר החוזה.







PAGE  
1

