לוגו ופרטים של המעצב

‏‏תאריך:
לכבוד
​​​​________
הצעת מחיר לעיצוב פנים

פרטים של הפרויקט – שם הפרוייקט מיקומו וגודלו
בהמשך לפגישתנו, ובהתאם לצרכים ולדרישות שהוגדרו על ידיכם, מוגשים להלן מפרט בסיסי והצעת מחיר לתכנון ועיצוב ביתכם.
המטרה
תכנון ועיצוב בית פרטי בן שתי קומות וגינה.

קומה א' כ- 100 מ': סלון + מטבח + אזור עבודה/משפחה + חדר שינה מאסטר + ממ"ד + גינה בחוץ של כ- 116 מ'
קומה ב' כ- 60 מ': חדר שינה מאסטר ילדה + חדר שינה אורחים + מרפסת חיצונית

שלבי העבודה מפורטים להלן:
שלב א' - תכנון מוקדם
· הכרות, איסוף נתונים, רשימת דרישות (רהיטים קיימים, רצונות עכשוויים/עתידיים ועוד) והרכבת פרוגרמה תכנונית
· סקיצות, גיבוש רעיונות והצגת חלופות, ככל שניתן, לארגון המרחב עפ"י הפרוגרמה התכנונית ועפ"י התכנון שניתן על ידכם לצורך הגעה לתוכנית העמדה של ריהוט הבית; התוכניות יועברו בפורמט של PDF ו/או מודפסות.
· שינויים, תיקונים והבהרות, עד לתכנית עקרונית, מוסכמת ומאושרת על ידכם.
שלב ב' - תכנון מפורט ותוכניות עבודה 
· סט תוכניות עבודה הכוללות:
· תוכנית העמדת ריהוט עקרונית בקנ"מ 1:50
· חתכים מפורטים בהתאם לצורך בקנ"מ 1:50
· תכניות אינסטלציה + מזגנים (בהתאם לצורך) בקנ"מ 1:50
· תכניות חשמל ותאורה בקנ"מ 1:50
· פריסות חללים רטובים
· עיבוד פרטים מיוחדים  - פריסות קירות/מחיצות בהתאם לבחירה של חומרים (בריקים; אלמנטים תלויים; אחר;) קנ"מ עפ"י צורך
· תכניות ריצוף + תקרה (עפ"י צורך); הנמכות גבס (עפ"י צורך); בקנ"מ 1:50
· כתב כמויות בהתאם לנ"ל
שלב ג' - תוכניות נגרות
· ארונות קיר; ארונות אמבטיה; ארונות אחסון;
· נגרות בנישות מדפים; שידות; מזנון סלון;
שלב ד' - הום סטיילינג: עיצוב, לווי, ויעוץ פנים וחוץ הבית (ניתן להוסיף הגבלה של שעות)
· בחירת צבעוניות חוץ ופנים כולל צביעה דקורטיבית (עד 3 חנויות)
· בחירת חומרי חיפוי ו/או ריצוף (עד 5 חנויות)
· בחירת ריהוט לכל החללים בבית (עד 5 חנויות) (כולל בחירת ריהוט ישן והתאמתו)
· בחירת גופי תאורה פנים וחוץ (עד 5 חנויות) 
· בחירת וילונות לפי הצורך (עד 4 חנויות) 
· בחירת טפטים בהתאם לצורך (עד 3 חנויות)
שלב ה' – תיאום עבודה
· המלצות ולווי בבחירת קבלני ביצוע
· פגישות תיאום עם קבלן מבצע ועם קבלני משנה לפי הדרוש
שלב ו' – פיקוח עליון

· פיקוח עליון במהלך ביצוע הפרויקט, לפי קצב התקדמות העבודה
· בדיקת כל שלבי הביצוע והקפדה על איכות הביצוע עד לגמר הפרויקט
פירוט שכר טרחה
15% מקדמה
20% בסיום תכנון מוקדם (שלב א')

20% בסיום תכנון מפורט + תכניות עבודה + כתב כמויות (שלב ב')

15% בגמר תכנון פרטי נגרות (שלב ג')
20% עם סיום ביצוע/כניסה למגורים (סיום שלבים ה'-ו')
10% בסיום רכישות ולווי חיצוני (סיום שלב ד' ועד 60 יום לאחר קבלת מפתח)
סה"כ שכר הטרחה - ₪  לא כולל/כולל מע"מ
המחיר אינו כולל

· הפעלה, תיאום, ניהול ותשלום שכ"ט ליועצים אחרים במידה ויידרש – חשמל; תקשורת; מיזוג אויר; אקוסטיקה; אינסטלציה; וכד'. יועצים אילו ייבחרו ויופעלו ע"י המזמין כולל תשלום שכר טרחתם.
· צילומים; הפקת שרטוטים בפלוטר; הדמיות; מודלים; שכפולים; העתקות; שרות שליחים; וכד'. – שירותים אלו ישולמו בנפרד ע"י המזמין למכון העתקות ו/או נותן השירות אליו יבחר המזמין להתקשר.
לוחות זמנים יקבעו בתיאום עמכם ובתיאום מול הקבלן המבצע. לאחר אישור ההצעה . 
עדכון ושינויים בתכנון

שינויים שידרשו בתכניות לאחר אישורן על יד המזמין (בכל אחד מהשלבים) ו/או בתקופת הביצוע , כתוצאה משינוי בנתוני הפרוגרמה ו/או כל שינוי או תוספת מעבר למוגדר לעיל ישולמו בנפרד ובנוסף לשכר הטרחה, המפורט לעיל, שכר הטרחה לעבודות נוספות אלו יחושב ע"פ תעריף שעות עבודה נוספות  - 200 ₪ לשעה (לדוגמא). 
תוקף ההצעה - עד ה-
לכל שאלה, תהייה, בירור, אשמח לענות.
בברכה,
שם המעצבת
פרטי קשר של המעצב טלפונים ומייל; כתובת אתר אם יש;

